REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
      OPĆINA BISTRA
      Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/26-01/24
URBROJ: 238-2-01-26-01
Bistra, 02.07.2026.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 30. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 9.  sjednici održanoj 02.07.2026. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 8/24, 1/25, 4/25, 6/25) izvršen je kako slijedi:

Članak 2.
		
A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja


: 
	R.B.
	IZVORI  FINANCIRANJA
	PLANIRANO 2025.
	IZVRŠENO 2025.

	1.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	150.409,00
	128.225,05

	2.
	PRIHODI OD HRVATSKIH VODA
	12.000,00
	213.60

	3.
	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	133.000,00
	75.007,66

	4.
	KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ
	26.000,00
	25.183,14

	5.
	KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
	111.757,00
	80.638,86

	6.
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	34.000,00
	0,00

	7.
	Pomoći-Državni proračun 
Kapitalne pomoći (Ministarstvo)
	75.739,00
	75.739,00

	 
	UKUPNI PRIHODI
	542.905,00 €
	385.007,31 €








						
A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja
		
	1. [bookmark: OLE_LINK1]Ceste i javno-prometne površine


	

	
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	1.1.
	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta  
	224.000,00
	155.073,00
	

	1.1.1.
	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje )
	97.000,00
	96.816,14 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	80.010,53 

	
	
	
	
	PRIHODI OD HRVATSKIH VODA
	213,60 

	
	
	
	
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	16.592,01 

	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Severskoj ulici
	127.000,00
	
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00 €

	
	
	
	58.256,86 
	KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJA
	58.256,86 

	
	
	
	
	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00 

	1.2.
	Projektna dokumentacija i elaborati
	 86.166,00
	35.579,51
	

	1.2.1.
	Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste
	86.166,00
	
35.579,51 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	3.760,01 

	
	
	
	
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	9.437,50 

	
	
	
	
	KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJA
	22.382,00 

	1.3.
	Stručni nadzor
	6.000,00
	2.330,28 
	

	1.3.1.
	Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta
	6.000,00
	  2.330,28 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	2.330,28 

	
	UKUPNO
	316.166,00
	192.982,79
	









	2. Rekonstrukcija javne rasvjete

	
	

	
	
	
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	
2.1.
	
Rekonstrukcija javne rasvjete
	6.000,00
	0,00 
	

	2.1.1.
	Proširenje javne rasvjete
	6.000,00
	0,00 
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00 

	 
	UKUPNO 
	6.000,00
	0,00 
	




	3. Dječja i sportska igrališta

	
	

	
	
	
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	
3.1.
	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta
	42.223,00
	 39.809.28 
	

	3.1.1.
	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmečkoj ulici
	32.223,00
	31.809,28 
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	13.586,28 

	
	
	
	
	POMOĆI – Državni proračun Kapitalne pomoći ministarstvo
	18.223,00

	3.1.2.
	Kupnja zemljišta + provedba procjembenog postupka  – Dječje igralište Poljanica
	10.000,00
	0,00 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	8.000,00 

	3.2.
	Sportsko igralište u Gornjoj Bistri + tribine
	92.516,00
	91.640,23 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	34.124,23 

	
	
	
	
	POMOĆI – Državni proračun Kapitalne pomoći ministarstvo
	57.516,00 

	 
	UKUPNO 
	134.739,00
	
	







B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	1. Izgradnja groblja
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	1.1.
	Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa
	62.000,00
	60.575,01 
	

	1.1.1.
	Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura
	62.000,00
	60.575,01
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	35.391,87 

	
	
	
	
	KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ
	25.183,14 

	 
	UKUPNO
	62.000,00
	60.575,01 
	




C. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

1.  Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra 
	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZVRŠENO

	1.1.
	Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra 
	
10,000,00
	      0,00 
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	      0,00 

	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Projektna dokumentacija
	8.000,00
	      0,00 
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	     0,00 

	1.3.
	Procjena vrijednosti zemljišta
	1.000,00
	      0,00 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	     0,00 

	1.4.
	Kupnja zemljišta
	5.000,00
	      0,00 
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	     0,00

	 
	UKUPNO
	 24.000,00
	      0,00 
	



IZGRADNJA UKUPNO IZVRŠENO:  385.007,31 €

Članak 3.
Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom glasniku Općine Bistra.

  	
Predsjednica Općinskog vijeća
                               Danijela Maršić Peica		
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