# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA BISTRA

# Općinsko vijeće

# KLASA: 021-01/26-01/24

# URBROJ: 238-2-01-26-01

# Bistra, 02.07.2026.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 30. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 9.  sjednici održanoj 02.07.2026. godine donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 8/24, 1/25, 4/25, 6/25) izvršen je kako slijedi:

# Članak 2.

# A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja

# :

| R.B. | IZVORI FINANCIRANJA | PLANIRANO 2025. | IZVRŠENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.409,00 | 128.225,05 |
| 2. | PRIHODI OD HRVATSKIH VODA | 12.000,00 | 213.60 |
| 3. | PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 133.000,00 | 75.007,66 |
| 4. | KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ | 26.000,00 | 25.183,14 |
| 5. | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 111.757,00 | 80.638,86 |
| 6. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 34.000,00 | 0,00 |
| 7. | Pomoći-Državni proračun Kapitalne pomoći (Ministarstvo) | 75.739,00 | 75.739,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 542.905,00 € | 385.007,31 € |

# A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja

| - Ceste i javno-prometne površine |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |
|  |  |  |  | NAZIV | PLANIRANO |  |
| 1.1. | Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 224.000,00 | 155.073,00 |  |  |  |
| 1.1.1. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje ) | 97.000,00 | 96.816,14 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.010,53 |  |
|  |  |  |  | PRIHODI OD HRVATSKIH VODA | 213,60 |  |
|  |  |  |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 16.592,01 |  |
| 1.1.2. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Severskoj ulici | 127.000,00 |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 € |  |
|  |  |  | 58.256,86 | KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJA | 58.256,86 |  |
|  |  |  |  | PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |  |
| 1.2. | Projektna dokumentacija i elaborati | 86.166,00 | 35.579,51 |  |  |  |
| 1.2.1. | Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste | 86.166,00 | 35.579,51 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.760,01 |  |
|  |  |  |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 9.437,50 |  |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJA | 22.382,00 |  |
| 1.3. | Stručni nadzor | 6.000,00 | 2.330,28 |  |  |  |
| 1.3.1. | Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta | 6.000,00 | 2.330,28 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.330,28 |  |
|  | UKUPNO | 316.166,00 | 192.982,79 |  |  |  |

| - Rekonstrukcija javne rasvjete |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | PLANIRANO |  |
| 2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 6.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Proširenje javne rasvjete | 6.000,00 |  | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA |  | 0,00 |  |
|  | UKUPNO | 6.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

| - Dječja i sportska igrališta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | PLANIRANO |  |
| 3.1. | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta | 42.223,00 |  | 39.809.28 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmečkoj ulici | 32.223,00 |  | 31.809,28 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA |  | 13.586,28 |  |
|  |  |  |  |  | POMOĆI – Državni proračun Kapitalne pomoći ministarstvo |  | 18.223,00 |  |
| 3.1.2. | Kupnja zemljišta + provedba procjembenog postupka – Dječje igralište Poljanica | 10.000,00 |  | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 8.000,00 |  |
| 3.2. | Sportsko igralište u Gornjoj Bistri + tribine | 92.516,00 |  | 91.640,23 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 34.124,23 |  |
|  |  |  |  |  | POMOĆI – Državni proračun Kapitalne pomoći ministarstvo |  | 57.516,00 |  |
|  | UKUPNO | 134.739,00 |  |  |  |  |  |  |

# B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| - Izgradnja groblja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |
|  |  |  |  | NAZIV | PLANIRANO |
| 1.1. | Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa | 62.000,00 | 60.575,01 |  |  |
| 1.1.1. | Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura | 62.000,00 | 60.575,01 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 35.391,87 |
|  |  |  |  | KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ | 25.183,14 |
|  | UKUPNO | 62.000,00 | 60.575,01 |  |  |

C. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

1.  Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra

| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NAZIV | IZVRŠENO |
| 1.1. | Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra | 10,000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 1.2. | Projektna dokumentacija | 8.000,00 | 0,00 | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| 1.3. | Procjena vrijednosti zemljišta | 1.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| 1.4. | Kupnja zemljišta | 5.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | UKUPNO | 24.000,00 | 0,00 |  |  |

# IZGRADNJA UKUPNO IZVRŠENO:  385.007,31 €

# Članak 3.

Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom glasniku Općine Bistra.

Predsjednica Općinskog vijeća

Danijela Maršić Peica